◯

SOFIAA LIVE

Documento Maestro de Arquitectura

Del Host Inteligente a la Presencia Digital

[ IX-OS · Sistema Operativo de Experiencias Inteligentes ]

Versión 1.0  ·  21 de julio de 2026

Proyecto: sofiaa_avatar_sdk

# Contenido

# 1. Resumen ejecutivo

SOFIAA ya existe como cerebro: un ecosistema con memoria semántica (N.E.X.O.), orquestación de modelos, Experience Graph, Intent Engine, Registry, Memory Timeline y motores especializados. Lo que falta es el cuerpo. SOFIAA Live es la capa de presencia: convierte la interfaz de una caja de texto en un ser digital persistente que escucha, comprende, razona, decide y se representa a sí mismo en tiempo real.

La tesis central de este documento es una sola decisión arquitectónica: separar estrictamente el cerebro del cuerpo. El cerebro (SOFIAA Core) decide; el cuerpo (avatar + UI) solo representa lo que el cerebro ya decidió. Entre ambos vive un protocolo propio y versionado — el SOFIAA Realtime Protocol (SRP) — que hace intercambiable el motor gráfico, la UI o incluso un robot físico sin tocar una línea de la lógica de control.

Objetivo del MVP (SOFIAA Live 1.0) • Un ser digital que sostiene una conversación voz-a-voz por debajo de ~900 ms de latencia. • Avatar 3D (MetaHuman) que habla, parpadea, respira, gesticula y mantiene contacto visual. • UI React que proyecta tarjetas, gráficas y nodos del Experience Graph alrededor del avatar. • Todo local en una Mac Studio/Pro M2 Ultra, arquitectado para escalar a un nodo de render RTX dedicado.

Este documento consolida las cuatro revisiones de arquitectura del proyecto en un conjunto único de decisiones canónicas, un roadmap por fases y un plan de sprints ejecutable desde hoy.

# 2. Visión: de chatbot a presencia digital

La mayoría de los avatares con IA del mercado (D-ID, HeyGen, Synthesia) operan en el Nivel 1: la IA genera texto, se manda a un vídeo pregrabado, el avatar mueve la boca, y fin. No hay emociones reales ni interacción. Eso no sirve para SOFIAA.

SOFIAA Live apunta al Nivel 2: un personaje 3D completamente vivo, equivalente a un NPC de un videojuego AAA. Sofía existe como modelo 3D que sonríe, mueve los ojos, respira, cruza los brazos, mira al usuario, señala botones, reacciona y piensa — todo en tiempo real.

### El salto conceptual: de interfaz a presencia

El destino no es un chatbot con cara, sino un Sistema Operativo Visual. El usuario deja de conversar con una caja de texto e interactúa con una presencia digital que representa y controla todo el ecosistema:

- Cuando abres SOFIAA, ella ya está ahí trabajando, aunque no le hables.

- Si la interrumpes, levanta la vista y te saluda.

- Mientras piensa, consulta pantallas holográficas, gráficos o documentos.

- Cuando ejecuta una extensión (TEC Bii, PROMETEO), aparecen paneles flotantes a su alrededor.

- Puede acompañarte a distintas salas (Marketing, Datos, Proyectos, Finanzas) y usar ese entorno como interfaz.

Es la visión que inspiró interfaces como JARVIS, pero con tecnologías que ya existen hoy. La ventaja de SOFIAA es que el orden es el correcto: el cerebro ya está construido; ahora se construye el cuerpo a su alrededor — no al revés.

# 3. Principios de arquitectura (decisiones canónicas)

Las cuatro revisiones convergen en un mismo núcleo de principios. Estas son las decisiones firmes que gobiernan todo el proyecto:

| Decisión | Regla canónica |
| --- | --- |
| Cerebro vs. Cuerpo | Desacoplamiento estricto. El cerebro decide; el cuerpo representa. La capa visual es un cliente de presentación que consume eventos — nunca toma decisiones. |
| Protocolo SRP | Un protocolo propio, versionado, en JSON sobre WebSockets. NO gRPC en el MVP: añade infraestructura y latencia de debugging sin beneficio para un cliente local. |
| Dueño de la UI | React es dueño absoluto de la interfaz (Tailwind, Glass UI, componentes, lógica). Unreal SOLO renderiza a Sofía. Nada más. |
| El avatar no piensa | El avatar jamás decide nada; solo interpreta. Toda decisión viene del Host. Conectar el LLM directo al avatar es un error. |
| Estados, no emociones | Se arranca con una máquina de estados simple (6–7 estados), no con detección de emociones complejas. Las emociones vienen después. |
| Scene Director | Una capa dedicada traduce la respuesta del LLM en puesta en escena. El LLM razona el qué; el Director decide el cómo audiovisual. |
| Latencia > gráficos | El reto crítico no es la calidad visual sino la latencia voz-a-voz de extremo a extremo. Meta: < 800–900 ms. |
| Skin intercambiable | El modelo 3D y los assets son reemplazables. Cambiar de motor o subir calidad no debe tocar el cerebro. |

# 4. Arquitectura de capas (Brain vs Body)

La arquitectura se organiza en cuatro planos que se comunican únicamente a través del SRP. El plano de control (cerebro) y el plano de presentación (cuerpo) pueden vivir en la misma máquina hoy y separarse mañana sin cambios de lógica.

SOFIAA CORE  (Host · Registry · Memory Timeline)

↓

BRAIN API  (Experience Graph · Intent Engine · Awareness)

↓

SCENE DIRECTOR  (puesta en escena: qué mostrar y cómo)

↓

REALTIME BRIDGE  (SRP sobre WebSockets)

↓

BODY:  React (UI)  ||  Unreal Engine 5 (avatar MetaHuman)

### Los cuatro planos

- Plano de conocimiento — N.E.X.O.: memoria semántica y grafo de conocimiento compartido. La verdad histórica del sistema.

- Plano de razonamiento — Experience Graph + Intent Engine + capa Awareness: interpretan la intención y deciden la acción.

- Plano de dirección — Scene Director: convierte una decisión en una secuencia coordinada de habla, gesto, UI y entorno.

- Plano de presentación — React (dueño de la UI) y Unreal Engine 5 (render del avatar). Consumen SRP; no deciden nada.

Regla de oro del desacoplamiento Si mañana cambias Unreal por Unity, Godot, Vision Pro o un robot físico, el cerebro no cambia una sola línea. El cuerpo se conecta por WebSocket/eventos; nunca comparte estado interno con el cerebro.

# 5. SOFIAA Realtime Protocol (SRP)

El protocolo de eventos merece ser un proyecto independiente. En unos años el mismo protocolo podrá controlar Unreal, React, Vision Pro, Android, robots u hologramas. Por eso se define desde el día uno con versionado y una gramática mínima.

### Principios del protocolo

- Transporte: JSON sobre WebSockets + streams binarios para audio. Sin gRPC en el MVP.

- Versionado obligatorio desde el primer mensaje: el campo version permite evolucionar sin romper compatibilidad.

- Unidireccional en semántica: el cerebro emite intención; el cuerpo emite señales de estado (listo, reproduciendo, terminado).

### Esquema base de un evento

{
  "version": "1.0",
  "type": "speech",
  "seq": 128,
  "payload": { ... }
}

### Tipos de evento del MVP

| Evento | Propósito |
| --- | --- |
| SPEECH_START | El cerebro va a hablar; el cuerpo entra en estado Speaking. |
| SPEECH_CHUNK | Fragmento de audio TTS en streaming para lip-sync incremental. |
| SPEECH_END | Fin del turno de habla; el cuerpo vuelve a Idle/Listening. |
| MOOD_CHANGE | Cambia el estado/mood del avatar (ver sección 6). NO emoción compleja aún. |
| GESTURE_TRIGGER | Dispara un gesto (señalar, asentir, inclinar cabeza). |
| UI_ACTION | Instruye a React que muestre/oculte una tarjeta, gráfica o nodo del grafo. |
| STATE_ACK | Señal del cuerpo hacia el cerebro: listo, reproduciendo, terminado. |

Nombre de trabajo del protocolo: SOFIAA Realtime Protocol (SRP) — también propuesto como Host Interaction Protocol (HIP).

# 6. Máquina de estados del avatar

Todo el comportamiento del avatar depende de estados, no de emociones. Se empieza con un conjunto reducido y bien definido. Cada estado controla postura, ojos, respiración, iluminación, animaciones y velocidad. Las emociones complejas se construyen después, encima de esta base.

Idle  →  Listening  →  Thinking  →  Speaking  →  Working  →  Presenting  →  Idle

| Estado | Qué comunica visualmente |
| --- | --- |
| Idle | Presencia en reposo: respiración suave, micro-movimientos, mirada relajada. Ella ya está ahí. |
| Listening | Atención al usuario: contacto visual, ligera inclinación de cabeza, quietud receptiva. |
| Thinking | Procesando: pausa, mirada que se desvía un instante, ritmo más lento. |
| Speaking | Habla activa: lip-sync, gestos de mano, energía acorde al mood. |
| Working | Ejecutando una herramienta: consulta paneles, ademanes hacia datos flotantes. |
| Presenting | Mostrando resultados: señala KPIs y gráficas, coordina UI + gesto. |

### Mood: la capa de matiz (7 estados, no emociones)

Sobre los estados operativos se coloca un mood simple que ajusta el tono no verbal, sin entrar todavía en detección emocional compleja:

Neutral · Happy · Thinking · Listening · Working · Idle · Confident

# 7. Scene Director y capa Awareness

Aquí está la diferencia entre un avatar bonito y un verdadero Host. Hoy el flujo termina cuando el LLM genera una respuesta. SOFIAA Live añade dos capas especializadas que enriquecen esa respuesta antes de que llegue al cuerpo.

## 7.1 Scene Director (Director de Escena)

El LLM no debe decir únicamente qué responder. El Director de Escena decide cómo representarlo y coordina avatar, interfaz y entorno. Esto mantiene al modelo de lenguaje enfocado en el razonamiento y concentra toda la lógica audiovisual en un componente especializado.

Respuesta del LLM

↓

Scene Director

↓

Hablar → mover cabeza → sonreír → mostrar gráfico → apuntar al KPI → esperar → continuar

## 7.2 Capa Awareness (Conciencia)

Antes de que el avatar actúe, una capa de Awareness decide el tempo de la interacción. Es lo que hace que la conversación se sienta natural en lugar de mecánica.

Usuario habla  →  Intent  →  Awareness  →  Avatar

La capa Awareness resuelve decisiones como: no respondas todavía, míralo primero, levanta una ceja, espera medio segundo. Pequeños retrasos y reacciones deliberadas que elevan enormemente la percepción de naturalidad.

# 8. Pipeline voz-a-voz

El objetivo de rendimiento del MVP es una conversación fluida por debajo del umbral de ~800–900 ms de extremo a extremo. Se prioriza streaming en cada etapa para no acumular latencia.

Micrófono

↓

Whisper  (local, acelerado con MLX / CoreML en Apple Silicon)

↓

SOFIAA  →  Experience Graph  →  Intent Engine  →  Prompt Assembly

↓

Groq  (inferencia de ultra-baja latencia)

↓

Awareness + Scene Director

↓

ElevenLabs  (TTS por streaming, WebSocket)

↓

MetaHuman  (lip-sync)  +  React  (UI)

↓

Pantalla

Presupuesto de latencia (meta MVP) • Transcripción (Whisper MLX/CoreML): streaming, parcial en < 200 ms. • Inferencia (Groq): primer token en < 300 ms. • TTS (ElevenLabs streaming): primer audio en < 300 ms. • Total voz-a-voz objetivo: < 900 ms percibidos.

# 9. Stack tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Motor gráfico | Unreal Engine 5 (nativo Apple Silicon). Estándar de facto: Lumen, Nanite, Live Link, Control Rig. |
| Avatar | MetaHuman — humanos digitales en tiempo real. Rostro, cabello, ropa y micro-movimientos consistentes con el diseño oficial de Sofía. |
| Animación facial | MetaHuman Animator / NVIDIA Audio2Face / AccuLips para lip-sync y expresión. |
| Movimiento corporal | Control Rig + Motion Matching + IK Rig dentro de Unreal. |
| Voz (STT) | Whisper acelerado con MLX / CoreML en Apple Silicon (o Groq Whisper). |
| Voz (TTS) | ElevenLabs por streaming (emociones, respiración, pausas, velocidad ajustable). |
| Inferencia (LLM) | Groq — inferencia de ultra-baja latencia para el Intent Engine y la respuesta. |
| Frontend / UI | React + Next.js + Tailwind + Glass UI. Dueño absoluto de la interfaz. |
| Bridge tiempo real | WebSockets (JSON + audio binario). SRP como contrato de eventos. |
| Seguimiento visual | OpenCV / Apple Vision Framework para contacto visual con webcam (fase posterior). |

# 10. Roadmap por fases

La estrategia es construir la arquitectura, no el lujo visual. Cada fase es demostrable por sí misma y añade una capa de vida sobre la anterior.

### Fase 1 — Sofía habla

Hola Abrahan, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Avatar sencillo, voz, lip-sync, giro de cabeza, parpadeo, respuestas desde SOFIAA. Ya sería impresionante.

### Fase 2 — Sofía vive

Respiración, cambios de postura, expresiones faciales, mirada que sigue al usuario, gestos con las manos. Ahora ya parece un ser digital.

### Fase 3 — Sofía trabaja

Al pedirle Analiza las campañas, responde Un momento... y a su alrededor aparecen dashboards, gráficas, KPIs y nodos del Experience Graph, como si manipulara la información.

### Fase 4 — Sofía ocupa un espacio

Deja el fondo blanco. Tiene una oficina/laboratorio con escritorio, pantallas y entorno propio. Cuando inicia SOFIAA, ella ya está ahí.

### Fase 5 — Presencia

Te reconoce, recuerda conversaciones, cambia su estado según el contexto y puede acompañarte durante horas. Ya no es una interfaz: es una presencia digital.

# 11. Plan de sprints (MVP en ~4 meses)

Ocho sprints de dos semanas, agrupados en cuatro bloques. Cada sprint tiene un criterio de éxito verificable.

## Bloque 1 — Cerebro conversacional y puente de datos (Mes 1)

### Sprint 1 — Orquestación voz-a-voz y latencia mínima

- Servidor WebSocket en el Host de SOFIAA (Node.js/Python).

- Whisper con MLX/CoreML para transcripción local ultrarrápida (o Groq Whisper).

- Canal de inferencia con Groq para Intent Engine y respuesta.

- ElevenLabs WebSockets API para streaming de audio TTS fragmentado.

✓ Criterio de éxito: hablas por el micrófono y escuchas la respuesta sintética en < 900 ms (sin avatar todavía).

### Sprint 2 — Protocolo de eventos Brain-to-Body (SRP v1)

- Esquema JSON versionado: SPEECH_START/CHUNK/END, MOOD_CHANGE, GESTURE_TRIGGER, UI_ACTION, STATE_ACK.

- Parser de mood en el Intent Engine (analítico, amable, neutro, entusiasta).

- Conector WebSocket dentro de Unreal Engine 5.

✓ Criterio de éxito: el backend envía instrucciones y Unreal imprime los eventos en consola en tiempo real.

## Bloque 2 — Cuerpo y animación en tiempo real (Mes 2)

### Sprint 3 — Ensamblado del MetaHuman en UE5 (Apple Silicon nativo)

- MetaHuman con rasgos, peinado y detalles del diseño oficial de Sofía.

- Ropa técnica/corporativa y shaders optimizados para Apple Silicon.

- Live Link Sync + Audio2Face / MetaHuman Animator para fonemas.

✓ Criterio de éxito: personaje cargado en escena ligera de UE5 a 60+ FPS estables en la Mac Pro.

### Sprint 4 — Lip-sync y animación facial/corporal basal

- Conectar el flujo de audio del Sprint 1 con el motor de lip-sync en UE5.

- Anim Blueprint + Control Rig: respiración, parpadeo, micro-movimientos, postura Idle.

- Vincular eventos de mood a BlendShapes faciales.

✓ Criterio de éxito: Sofía habla el texto generado moviendo labios y rostro con naturalidad, sin retraso perceptible.

## Bloque 3 — Interfaz y herramientas (Mes 3)

### Sprint 5 — UI/HUD flotante (React como dueño de la interfaz)

- Integrar vistas conceptuales: círculo IX-OS, widget de sesión activa, panel de Herramientas/Extensiones.

- Overlay React sobre el render de Unreal (Pixel Streaming diferido para después).

- Sincronizar estado de la UI con acciones del backend (conectar TEC Bii, activar micrófono).

✓ Criterio de éxito: la interfaz se despliega fluida sobre el avatar sin saturar memoria.

### Sprint 6 — Experience Graph y tool calling visual

- Al consultar el grafo o ejecutar una extensión, enviar UI_ACTION para desplegar nodos (versión visual, no el grafo real completo).

- Gestos del MetaHuman para señalar los elementos proyectados.

✓ Criterio de éxito: al pedir un análisis, Sofía hace el ademán de consulta mientras aparecen los paneles sincronizados.

## Bloque 4 — Presencia y entorno (Mes 4)

### Sprint 7 — Entorno y seguimiento (versión ligera)

- Fondo oscuro elegante con iluminación dinámica (oficina completa diferida por costo de tiempo).

- Comportamientos de inactividad: si no interactúas, trabaja en su escritorio.

- Seguimiento ocular con webcam (OpenCV / Apple Vision Framework).

✓ Criterio de éxito: al abrir la app, Sofía ya está presente y reacciona cuando entras a cuadro o le hablas.

### Sprint 8 — Carga, latencia y pulido (Release MVP)

- Perfilado de GPU/CPU, resolución dinámica.

- Pulido de transiciones (motion matching / pose blending).

- Empaquetado de la suite SOFIAA Live MVP.

✓ Criterio de éxito: demo fluida de 30 min continuos sin degradación de FPS ni desincronización audio/vídeo.

# 12. Hardware y estrategia de escalado

La Mac Studio/Pro M2 Ultra es suficiente para el MVP. Su memoria unificada de gran ancho de banda la hace ideal como estación de orquestación y render central: host de SOFIAA (Next.js/React), backend y orquestación, Whisper local, ElevenLabs, y Unreal Engine 5 renderizando el avatar a 60 FPS (1080p/2K) en las Fases 1–3.

### Dónde aparecen los límites

- Escena hiperrealista con Lumen/Nanite al máximo e iluminación cinematográfica pesada.

- Ejecutar LLMs grandes localmente al mismo tiempo que el render.

- Captura de movimiento compleja simultánea.

- Grabar/transmitir en 4K mientras todo corre en la misma máquina.

### Estrategia de escalado (sin reescribir)

Gracias al desacoplamiento estricto, cuando llegue una GPU RTX dedicada (o un servidor de render), solo se reemplaza el renderizador y los assets gráficos. El cerebro de SOFIAA sigue funcionando igual. Para desarrollo serio a futuro: RTX 5080/5090 o equivalente profesional, 64–128 GB RAM, CPU de gama alta, SSD NVMe de 2–4 TB.

El avatar como activo estable El render generado no se usa solo como imagen: es el rostro oficial de SOFIAA. El modelo 3D se mantiene estable aunque cambies de motor o subas calidad — solo cambia la piel.

# 13. Decisiones diferidas (qué NO hacer todavía)

Tan importante como qué construir es qué posponer. Estas decisiones reducen riesgo y evitan trabajo que probablemente habría que rehacer:

| Se difiere | Motivo |
| --- | --- |
| gRPC | JSON + WebSockets + audio binario basta para un cliente local. gRPC añade infraestructura y debugging sin beneficio. |
| Emociones complejas | Se arranca con 6–7 moods simples. La detección emocional fina viene después de un flujo estable. |
| Pixel Streaming | WebRTC/STUN/TURN/codificación añaden latencia. Primero funciona en la misma máquina; el streaming después. |
| Oficina virtual completa | Un entorno bonito puede tardar meses. Un fondo oscuro con iluminación dinámica se logra mucho antes. |
| Experience Graph real en pantalla | Tendrá cientos de nodos. Se muestra una versión visual comprensible, no la estructura interna completa. |
| UI dentro de Unreal | La UI pertenece a React. Unreal solo renderiza a Sofía; simplifica enormemente el mantenimiento. |

# 14. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Latencia voz-a-voz por encima del umbral | Streaming en cada etapa; Groq para inferencia; Whisper MLX/CoreML; TTS por streaming. Medir en ms desde el Sprint 1. |
| Uncanny valley del avatar | MetaHuman con iluminación direccional suave, micro-movimientos y respiración; evitar la mirada fija y los gestos mecánicos. |
| Acoplamiento accidental cerebro-cuerpo | SRP como único contrato; revisiones que prohíban que el avatar tome decisiones o comparta estado. |
| Saturación de la M2 Ultra al escalar | Arquitectura lista para delegar el render a un nodo RTX dedicado sin tocar el cerebro. |
| Alcance del MVP se dispara | Fases y sprints con criterios de éxito; diferir oficina, Pixel Streaming y emociones complejas. |

# 15. Próximos pasos inmediatos

Para arrancar esta misma semana en la Mac Pro M2 Ultra:

- Configurar el entorno: instalar Unreal Engine 5 (nativo Apple Silicon) y levantar un servidor WebSocket en Python/Node.js.

- Definir el contrato SRP v1: documentar el JSON de eventos entre backend y viewport 3D (esquema de la sección 5).

- Prueba de concepto de latencia: Whisper local + Groq API + ElevenLabs para medir la latencia base en ms.

- Crear el scaffold del monorepo en sofiaa_avatar_sdk: paquetes brain / bridge / avatar / ui.

- Establecer la máquina de estados y el esqueleto del Scene Director desde el inicio.

SOFIAA piensa · ATENA demuestra · PROMETEO decide · HERMES ejecuta

SOFIAA. Tu inteligencia. Amplificada.