SOFIAA

Fase 2 — Alpha Hardening

Plan reestructurado · calidad primero · riesgo diferido

8 sprints ordenados por riesgo Calidad > velocidad Ítems riesgosos → Fase 3 Abrahan Cruz Urrutia (Benjacob) • Junio 2026

| 0 Completar F1 | 2.1 Arch Freeze | 2.2 Guardrails | 2.3 Telemetría + Dashboard | 2.4 Response Cache | 2.5–2.7 Inteligencia + Visual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Objetivo de la Fase 2

Convertir el prototipo funcional en una plataforma sólida, inteligente, medible y segura, lista para despliegue público en Vercel sin perder elegancia, velocidad ni control.

| más rápido Response Cache + modelos actualizados | más seguro Guardrails + validación doble | más inteligente Goal Engine + Memory Timeline | más medible Telemetría + Panel Cognitivo |
| --- | --- | --- | --- |

Regla de ingeniería

Una mejora funcional por PR. Una capa por sprint. Nada de sobrecargar el núcleo. Si algo rompe el núcleo durante un sprint, se detiene, se documenta y se resuelve antes de continuar.

Cambios respecto al plan original

| Decisión | Razón técnica | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Fusionar 2.3 + 2.11 | No tiene sentido medir sin poder ver los datos durante semanas | Un sprint: Telemetría + Dashboard juntos |
| Renombrar 2.4 | 'Semantic Cache' sin embeddings es misleading — es keyword cache | Honestidad técnica. Versión real en Fase 3 |
| Activar 2.5 + 2.7 | goal.engine.ts, intent.engine.ts, orb.states.ts ya existen en /src/core | Sprint de activación, no de creación |
| Diferir Generative UI | Alta complejidad de seguridad. Fácil de empezar, difícil de cerrar bien | Fase 3 con diseño de schema previo |
| Diferir Knowledge Graph | Alto riesgo de scope creep sin límites de nodo definidos | Fase 3 con acotación explícita |
| Diferir Micro-agentes | Agregan latencia perceptible antes de que el núcleo esté endurecido | Fase 3 cuando el sistema sea estable |

Plan de sprints

Prerrequisito — Completar Fase 1

Antes de congelar la arquitectura, se cierran los ítems pendientes de Fase 1. Sin esto, el architecture freeze incluiría código incompleto.

Sprint 0 Pendiente F1 Completar Sprint 4B — Páginas del OS

Descripción Cierra el trabajo pendiente de Fase 1 antes de entrar al hardening. Construye las rutas de contenido del OS. Entregables • Ruta /servicios — SOFIAA LAB, PASCALL, BERRYWORKS • Ruta /portafolio — showcase del trabajo de Abrahan • Ruta /contacto — acceso directo a redes y formulario • Navegación interna integrada con la UI liquid glass Criterio de salida • Las tres rutas están activas y navegables • La arquitectura está lista para congelarse

Bloque 1 — Fundación (sin tocar código core)

Sprint 2.1 Bajo riesgo Architecture Freeze & documentación

Descripción Sprint de documentación pura. Cero código nuevo. Se congela el estado actual del sistema y se define qué módulos son intocables. Entregables • ARCHITECTURE_FREEZE.md — mapa de módulos core vs extensibles • CODE_STANDARDS.md — convenciones de nombres, estados y archivos • CHANGELOG_ALPHA.md — historial técnico desde el inicio Criterio de salida • Ningún módulo core se modifica sin pasar por revisión documentada • Cualquier colaborador puede entender la arquitectura en < 15 minutos

Sprint 2.2 Alta prioridad Guardrails & seguridad activa

Descripción Capa de validación previa al endpoint /api/chat. Detecta prompt injection, solicitudes de secretos internos, fuga de contexto y patrones de abuso. Validación doble: cliente (UI) + servidor (API route). Entregables • guardrails.engine.ts — lógica principal de detección • security.rules.ts — catálogo de patrones prohibidos • safety.response.map.ts — respuestas seguras por tipo de amenaza Criterio de salida • El sistema rechaza o neutraliza intentos de extracción de secretos • La experiencia del usuario no se interrumpe en casos legítimos • Los logs de seguridad se registran sin exponer datos sensibles

Bloque 2 — Medición (datos + visibilidad juntos)

Sprint 2.3 Fusionado Telemetría + Panel Cognitivo (fusionados)

Descripción Telemetría y visualización van en el mismo sprint. Los datos invisibles no sirven. Se miden TTI (tiempo hasta respuesta), IFC (fricción de interacción), CVR (conversión), CKS (conocimiento compartido) e IAI (índice de anticipación). Se integran gráficas al panel admin secreto existente. Entregables • useSofiaaTelemetry.ts — hook React para captura de eventos • telemetry.events.ts — catálogo estandarizado de eventos • metrics.schema.ts — estructura de datos para IFC, TTI, CVR, CKS, IAI • cognitive.dashboard.tsx — gráficas integradas al panel admin Criterio de salida • Cada sesión produce datos estructurados y legibles • El panel admin muestra métricas de la sesión en tiempo real • Los datos se guardan en localStorage con estructura versionada

Bloque 3 — Optimización

Sprint 2.4 Renombrado Response Cache con normalización de intención

Descripción Cache honesto: normaliza variantes de la misma pregunta por keywords y contexto de sesión. Almacena pares pregunta-respuesta validados con TTL y reglas de invalidación. La versión semántica real (con embeddings vectoriales) queda para Fase 3. ⚠ Renombrado de 'Semantic Cache'. Sin embeddings, el cache es por normalización de texto, no por similitud vectorial. La versión semántica real va en Fase 3. Entregables • response-cache.ts — motor de cache con normalización • cache.policy.ts — TTL, invalidación y reglas de expiración • cache.adapter.ts — interfaz unificada (localStorage / IndexedDB) Criterio de salida • Preguntas repetidas o similares responden sin consumir modelo • El cache no devuelve respuestas obsoletas o incorrectas • La experiencia es indistinguible de una respuesta en vivo

Bloque 4 — Inteligencia estructural

Sprint 2.5 Activar, no crear Goal Engine — activar skeletons existentes

Descripción Los archivos goal.engine.ts e intent.engine.ts ya existen en /src/core como skeletons. Este sprint los activa y conecta al flujo principal de conversación. SOFIAA deja de responder solo 'qué dijo' y empieza a responder 'qué quiere lograr'. Entregables • goal.engine.ts — activar y conectar (ya existe en /src/core) • intent.map.ts — mapeo de frases a objetivos • goal.routes.ts — rutas de acompañamiento por objetivo Criterio de salida • SOFIAA detecta y clasifica el objetivo del usuario en cada mensaje • Las 6 rutas (Informarse, Comparar, Aprender, Decidir, Contactar, Contratar) están activas • El objetivo detectado influye en la forma y profundidad de la respuesta

Sprint 2.6 Medio riesgo Memory Timeline

Descripción Sistema de continuidad real entre sesiones. Guarda historial semántico resumido y diferencia tres capas de memoria: operativa (sesión actual), contextual (últimas 5 sesiones), histórica (hechos permanentes del usuario). El usuario siente continuidad, no un chat que reinicia. Entregables • memory.timeline.ts — motor de línea temporal • memory.summary.ts — resumen semántico por sesión • timeline.ui.tsx — componente visual de línea temporal Criterio de salida • El usuario puede retomar desde un punto clave de una sesión anterior • La memoria no se confunde entre capas (operativa vs histórica) • El timeline es visible en el panel admin y opcional para el usuario

Sprint 2.7 Extender, no crear Visual Intelligence Layer — extender orbe

Descripción orb.states.ts ya existe. Este sprint extiende los estados visuales y los vincula al estado cognitivo real del sistema. Añade Progressive Experience Disclosure: mostrar solo lo necesario, cuando sea necesario. La UI respira y acompaña el momento. Entregables • orb.states.ts — extender estados existentes (ya existe en /src/components) • orb.controller.ts — controlador que vincula estado cognitivo con estado visual • experience.disclosure.ts — lógica de revelación progresiva de elementos Criterio de salida • El orbe refleja con precisión el estado cognitivo: escucha, pensamiento, respuesta, error, éxito • Los elementos de UI aparecen y desaparecen según el contexto • La experiencia visual es coherente en todos los estados posibles

Bloque 5 — Cierre y deploy

Sprint 2.8 Sprint final Pre-deploy Hardening + Vercel

Descripción Antes de Vercel, se cierra todo. Variables de entorno, manejo de errores, timeouts, rate limits, fallbacks, limpieza de debug logs, prueba de carga ligera y validación de producción. Este sprint no agrega features: solo asegura que lo que existe funcione impecablemente en producción. Entregables • production.checklist.md — lista de verificación completa • deploy.ready.flag — marcador de estado de deploy • Configuración de GROQ_API_KEY y variables en Vercel • Rate limiting + timeouts en /api/chat y /api/memory • Fallbacks para errores de modelo, red y Speech API • Limpieza de console.error y debug logs de desarrollo Criterio de salida • El sistema funciona en Vercel sin modificar ningún archivo de código • Un error de API no rompe la experiencia del usuario • Los tiempos de respuesta en producción son iguales o menores que en localhost • SOFIAA está en línea y lista para su primera demostración pública

Fase 3 — Diferido por riesgo

Los siguientes bloques fueron removidos de Fase 2 por tener un patrón común: fáciles de empezar, difíciles de terminar bien. Se mantienen en el roadmap para Fase 3, cuando el sistema ya esté endurecido y en producción.

| Ítem | Por qué se difiere | Condición de entrada a F3 |
| --- | --- | --- |
| Generative UI segura | Alta complejidad de seguridad. El diseño del JSON schema y el component registry requieren especificación detallada antes de escribir una línea de código. Sin eso, el modelo puede generar componentes fuera del catálogo. | Schema de UI definido y aprobado. Sistema en producción > 30 días. |
| Knowledge Graph v0 | Riesgo alto de scope creep. Sin límites duros de tipos de nodo y relaciones, puede absorber semanas. 'Liviano' y 'knowledge graph' no conviven fácil sin una definición explícita. | Máximo 5 tipos de nodo definidos. Casos de uso documentados antes de implementar. |
| Micro-agentes (3) | Agregan latencia perceptible (200-400ms de routing) antes de que el stream empiece. Requieren sistema de fallback al modelo general para que sean invisibles al usuario. | Sistema estable en producción. Benchmarks de latencia documentados. |
| Semantic Cache real | Sin embeddings vectoriales, un 'semantic cache' es solo keyword matching. La versión real requiere un modelo de embeddings (Groq o equivalente) y lógica de similitud coseno. | Response Cache de F2 validado en producción. Modelo de embeddings elegido. |

Resumen ejecutivo

| 8 sprints en Fase 2 | 4 ítems a Fase 3 | 2 sprints de activación | 1 sprint de deploy |
| --- | --- | --- | --- |

Al final de Fase 2, SOFIAA no será 'otro beta más'. Será un sistema que se puede mostrar en público, medir con datos reales, defender ante cualquier cuestionamiento técnico, y que hace algo que ningún competidor puede replicar fácilmente: sentirse como una categoría nueva.