S O F I A A

Sistema Operativo de Facilitacion Inteligente

para Interaccion y Acompanamiento

Reporte Tecnico Ejecutivo  |  Fase 2 Alpha Hardening

Preparado por: Abrahan Cruz Urrutia (Benjacob)

Junio 2026  |  SOFIAA LAB  |  Monterrey, Mexico

# 01. Resumen Ejecutivo

SOFIAA es un IX-OS (Intelligent Experience Operating System) desarrollado en Monterrey, Mexico por Abrahan Cruz Urrutia. No es un chatbot convencional: es una capa cognitiva que transforma la manera en que las personas interactuan con informacion, servicios y decisiones.

El proyecto combina tecnologia de lenguaje natural de ultima generacion (Groq / LLM) con una arquitectura de tres capas de memoria, telemetria en tiempo real, y una experiencia visual de clase mundial inspirada en el estetica Apple y sistemas como JARVIS.

## Estado Actual

Fase 2 Alpha Hardening completada. Sprint 2.8 (Pre-deploy) en ejecucion. El sistema esta listo para su primer deploy a Vercel.

## Sprints Completados

| Sprint | Nombre | Entregables clave |
| --- | --- | --- |
| 0 | Paginas internas | Rutas /servicios, /quienes-somos, /contacto con backbutton |
| 2.0 | Core + Streaming | Groq API, streaming SSE, Neural Orb SVG, bienvenida animada |
| 2.1 | Architecture Freeze | Documentacion tecnica, congelamiento de arquitectura |
| 2.2 | Guardrails & Seguridad | Motor de amenazas, doble validacion cliente+servidor, 5 tipos de ataque |
| 2.3 | Telemetria + Panel Cognitivo | KPIs TTI/IFC/CVR/CKS, dashboard con graficas SVG, frase 'modo analisis' |
| 2.4 | Response Cache | Normalizacion de intencion, stopwords, TTL por categoria, flash cyan |
| 2.5 | Goal Engine | 8 tipos de objetivo, rutas de prompt por meta, deteccion de intencion |
| 2.6 | Memory Timeline | 3 capas de memoria, historial de sesiones, reanudacion de contexto |
| 2.7 | Visual Intelligence | OrbController, ExperienceDisclosure, estados transitorios, Admin Panel |
| 2.8 | Pre-deploy Hardening | Fix TypeScript, SEO metadata, verificacion .env, preparacion Vercel |

# 02. Stack Tecnologico

## Frontend

| Tecnologia | Uso en SOFIAA |
| --- | --- |
| Next.js 15 (App Router) | Framework principal. SSR + rutas de API + streaming nativo |
| TypeScript | Tipado estricto en todo el proyecto. 0 errores en build final |
| Tailwind CSS v4 | Estilos con @theme inline. Sin archivo tailwind.config.ts |
| React 19 | Hooks, refs, estado local. Sin Redux ni Zustand |
| ReactMarkdown + remark-gfm | Renderizado de respuestas con formato Markdown |
| Web Speech API | SpeechRecognition (voz a texto) + SpeechSynthesis (texto a voz) |

## Backend & API

| Tecnologia | Uso en SOFIAA |
| --- | --- |
| Groq API | Motor LLM. Compatible con SDK OpenAI |
| openai/gpt-oss-120b | Modelo principal de chat y razonamiento |
| openai/gpt-oss-20b | Modelo ligero para extraccion de memoria |
| Next.js Route Handlers | Endpoints /api/chat y /api/memory con SSE |
| Server-Sent Events (SSE) | Streaming en tiempo real de respuestas token a token |

## Arquitectura de Modulos

| Modulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| guardrails.engine.ts | Deteccion y bloqueo de 5 tipos de amenaza (inyeccion, jailbreak, etc.) |
| response-cache.ts | Cache con normalizacion NFC/stopwords y TTL por categoria |
| goal.engine.ts | Deteccion de 8 objetivos de usuario. Inyecta contexto en el prompt |
| memory.timeline.ts | Historial de ultimas 20 sesiones. Contexto en 3 capas |
| experience.disclosure.ts | Revelacion progresiva de UI segun estado cognitivo del orbe |
| orb.controller.ts | Maquina de estados del orbe con auto-retorno a idle |
| useSofiaaTelemetry.ts | Hook de telemetria: TTI, IFC, CVR, CKS, guardrails, voz |
| system.prompt.ts | Kernel de personalidad, contexto, navegacion y memoria de SOFIAA |

# 03. Capacidades de SOFIAA

## Comunicacion e Interaccion

- Conversacion en lenguaje natural en cualquier idioma — responde siempre en el idioma del usuario

- Entrada por texto y por voz (microfono nativo del navegador via Web Speech API)

- Salida por texto con formato Markdown (negrita, listas, codigo) y por voz sintetizada

- Streaming token a token — las respuestas aparecen en tiempo real sin esperar al final

- Quick Actions: accesos rapidos configurables para preguntas frecuentes

- Bienvenida dinamica: saludo rotativo personalizado al cargar la aplicacion

## Memoria e Identidad

- Memoria Operativa: contexto de la sesion activa completa en el prompt

- Memoria Contextual: ultimas 5 sesiones inyectadas como bloque de contexto en cada conversacion

- Memoria Historica: resumen de largo plazo (sofiaa_long_memory) que persiste entre sesiones

- Timeline de sesiones: historial de hasta 20 sesiones con titulo, fecha, tags y objetivo principal

- Reanudacion de sesion: el usuario puede reanudar el contexto de cualquier sesion anterior

- Extraccion de memoria: SOFIAA genera automaticamente resumen, titulo y tags al cerrar sesion

## Inteligencia Contextual

- Goal Engine: detecta 8 tipos de objetivo (informarse, comparar, aprender, decidir, contactar, contratar, navegar, general)

- Instrucciones adaptativas: inyecta contexto especifico al prompt segun el objetivo detectado

- Protocolo cognitivo JARVIS: SOFIAA analiza cada mensaje en 4 pasos internos (recepcion, comprension, anticipacion, resolucion)

- Proactividad: ofrece pasos siguientes e ideas adicionales sin que el usuario las pida

- Navegacion interna: puede llevar al usuario a /servicios, /quienes-somos o /contacto con aviso previo

## Seguridad

- Doble validacion: guardrails en cliente (antes del fetch) y en servidor (en el route handler)

- 5 tipos de amenaza detectados: inyeccion de prompt, extraccion de secretos, fuga de contexto, jailbreak, abuso

- Bloqueo acumulativo: tras 3+ intentos de seguridad en la misma sesion, bloquea la conversacion

- Respuestas de seguridad randomizadas: 5 variantes por tipo de amenaza para evitar patrones predecibles

- Log de eventos de seguridad en servidor (solo server-side, nunca expuesto al cliente)

## Rendimiento y Cache

- Cache de respuestas con normalizacion de intencion: NFD + minusculas + stopwords + orden + truncado a 120 chars

- TTL por categoria: identidad/servicios 7 dias, navegacion/saludo sin cache, resto 1 hora

- Flash visual de cache hit: orbe cambia a cyan 1.2s para indicar respuesta instantanea

- Telemetria de KPIs: TTI (tiempo de respuesta), IFC (longitud promedio), CVR (uso de quick actions), CKS (memoria activa)

## Experiencia Visual

- Neural Orb: esfera SVG con 30 neuronas y 46 conexiones animadas, hemisferios izquierdo (azul) y derecho (rosa)

- 7 estados visuales del orbe: idle, listening, thinking, responding, cache_hit, error, success

- Experience Disclosure: revelacion progresiva de elementos UI segun el estado cognitivo — la interfaz respira

- Estetica Apple liquid glass: fondos translucidos con blur, gradientes sutiles, sombras suaves

- 4 paginas: / (main OS), /servicios, /quienes-somos, /contacto — todas con BackButton

## Administracion

- Panel de admin oculto: frase secreta 'espada del augurio' activa el panel

- Frases secretas adicionales: 'modo analisis' abre el panel de metricas

- Timeline de sesiones con expand/collapse y boton de reanudacion de contexto

- Panel Cognitivo (CognitiveDashboard): TTI sparkline, ratios globales, guardrails count

- Panel de metricas (/metricas): 6 KPI cards, graficas SVG, estadisticas de cache, glosario tecnico

# 04. Analisis de Riesgos

La siguiente tabla presenta el analisis de riesgos del sistema SOFIAA bajo el modelo de Gestion de Riesgos con evaluacion de Gravedad (impacto si ocurre) y Probabilidad de ocurrencia, junto con el plan de mitigacion recomendado.

| Nivel | Gravedad | Probabilidad | Interpretacion |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Impacto critico en usuario o sistema | Ocurre con frecuencia o facilmente | Accion inmediata requerida antes del deploy |
| MEDIA | Degradacion notable de experiencia | Puede ocurrir bajo ciertas condiciones | Planificar mitigacion en siguiente sprint |
| BAJA | Impacto menor, no critico | Poco probable o muy especifico | Monitorear. Mitigar si crece en incidencia |

| ID | Area | Riesgo | Gravedad | Probabilidad | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | API / Backend | Groq API key expuesta en codigo | Alta | Baja | Verificar .gitignore antes de cada push. Usar git-secrets o similar. Rotar la key inmediatamente si se expone. |
| R02 | API / Backend | Agotamiento de tokens Groq (rate limit) | Alta | Media | Implementar rate limiting por IP en el route handler. Agregar limite de mensajes por sesion (ej. 50 msgs/hora). |
| R03 | Seguridad | Bypass de guardrails con tecnicas avanzadas | Alta | Media | Agregar validacion semantica (LLM-as-judge) adicional a los regex. Actualizar patrones regularmente. Log y monitoreo. |
| R04 | Memoria | Corrupcion de localStorage (memoria historica) | Media | Media | Agregar try/catch en todas las lecturas de localStorage. Implementar schema version + auto-reset si el parse falla. |
| R05 | Experiencia | Navegacion automatica sin aviso en navegadores lentos | Media | Baja | Esperar a que el mensaje sea visible antes de iniciar el contador. Alternativa: mostrar barra de progreso de redireccion. |
| R06 | Experiencia | Orbe atascado en estado 'thinking' | Media | Media | Agregar timeout de 30s al fetch. Si el stream no recibe datos en 15s, disparar orb.showError() y mostrar mensaje de reintento. |
| R07 | Compatibilidad | Web Speech API no disponible en todos los navegadores | Baja | Alta | El boton de voz ya verifica si la API existe antes de mostrarse. Agregar mensaje explicativo si no esta disponible. |
| R08 | Compatibilidad | Backdrop-filter no soportado en algunos navegadores | Baja | Baja | Ya existe @supports en el CSS. El fallback es fondo blanco solido. Funcional aunque sin efecto visual premium. |
| R09 | Performance | Cache sin limite de entradas en localStorage | Baja | Media | Implementar LRU eviction: eliminar las entradas mas viejas cuando se superen N entradas o X KB de cache. |
| R10 | Contenido | SOFIAA navega a pagina interna sin que el usuario lo pida | Media | Media | La regla del system prompt ya instruye solo navegar cuando el usuario 'claramente quiere ver esa seccion'. Monitorear y ajustar el prompt si persiste. |
| R11 | Deploy | Variables de entorno no configuradas en Vercel | Alta | Media | Verificar las env vars en Vercel antes del primer deploy. Agregar manejo de error claro cuando la key falta en el servidor. |
| R12 | Deploy | Memoria perdida entre deploys en Vercel | Media | Alta | Documentar claramente que la memoria es local al navegador. Fase 3 deberia implementar sincronizacion en la nube (Supabase, etc.). |

# 05. Proximos Pasos

## Inmediato — Sprint 2.8 (Esta semana)

- Subir cambios a GitHub y hacer push del ultimo estado

- Crear proyecto en Vercel e importar el repositorio

- Configurar GROQ_API_KEY en las variables de entorno de Vercel

- Primer deploy a produccion y verificacion funcional

## Fase 3 — Evolucion del Sistema

- Autenticacion de usuario: login con Google/Apple para proteger el acceso

- Memoria en la nube: sincronizar memoria historica via Supabase o similar

- Rate limiting real: middleware en Vercel Edge para limitar requests por IP

- Custom favicon y og:image con identidad de marca SOFIAA

- Dominio personalizado: sofiaa.abrahan.mx o similar

- Alertas de errores: integrar Sentry para monitoreo en produccion

- Voz mejorada: integrar ElevenLabs o Azure TTS para voz mas natural que el Web Speech API

- Multimodalidad: soporte para imagenes y archivos en la conversacion

SOFIAA LAB  |  Monterrey, Mexico  |  2026

Creado por Abrahan Cruz Urrutia (Benjacob)