SOFIAA

Sistema Operativo de Facilitación Inteligente para Interacción y Acompañamiento

IX-OS — Intelligent Experience Operating System

Reporte de Avance Abrahan Cruz Urrutia (Benjacob) SOFIAA LAB • Junio 2026

| 78% Avance general | 4/5 Sprints completados | 14 Capacidades activas | ~1,100 Líneas de código |
| --- | --- | --- | --- |

1. Descripción del proyecto

SOFIAA (Sistema Operativo de Facilitación Inteligente para Interacción y Acompañamiento) es un proyecto de inteligencia artificial desarrollado en Monterrey, México. No es un chatbot convencional — es una capa cognitiva (IX-OS: Intelligent Experience Operating System) que transforma la manera en que las personas interactúan con información, servicios y decisiones.

Creado por Abrahan Cruz Urrutia (Benjacob) en colaboración con su hermano Jhosua Cruz Urrutia, SOFIAA funciona como un JARVIS personal: proactiva, anticipatoria y siempre un paso adelante. Su primera instancia es el host inteligente de SOFIAA LAB.

2. Estado de desarrollo por sprint

| Sprint | Avance | Estado | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Setup & infraestructura | 100% | Completado | Node.js, Next.js 15, TypeScript, Tailwind v4, Groq API, estructura de carpetas, .env |
| Sprint 1 — IA + streaming | 100% | Completado | Groq streaming, system prompt kernel, API route con manejo de errores |
| Sprint 2 — UI / experiencia visual | 100% | Completado | Orbe neural SVG, liquid glass, tema Apple claro, bienvenida animada, acciones rápidas |
| Sprint 3 — Memoria + navegación | 100% | Completado | Memoria de sesión, memoria a largo plazo, navegación externa con auth, reset sin recarga |
| Sprint 4A — Voz (input + output) | 85% | En progreso | Input ✓ Output ✓ — Estabilizado con migración de modelos Groq (junio 2026) |
| Sprint 4C — Panel admin secreto | 100% | Completado | Frase 'espada del augurio' → panel con stats, memoria editable, historial |
| Sprint 4B — Páginas adicionales | 0% | Pendiente | Rutas servicios / portafolio / contacto del OS |
| Sprint 4D — Deploy a Vercel | 0% | Pendiente | Producción pública, variables de entorno en Vercel, dominio personalizado |

3. Capacidades activas de SOFIAA

3.1 Inteligencia y conversación

• LLM en streaming — modelo openai/gpt-oss-120b vía Groq API

• Personalidad JARVIS: proactiva, concisa, sofisticada, jamás genérica

• System prompt con contexto completo de Abrahan Cruz Urrutia y SOFIAA LAB

• Protocolo cognitivo: Recepción → Comprensión → Anticipación → Resolución

3.2 Memoria

• Memoria de sesión — restaura conversación desde localStorage al recargar

• Memoria a largo plazo — extrae hechos del usuario con openai/gpt-oss-20b al resetear

• Reset de chat sin recarga de página — extrae, guarda y limpia en un solo flujo

• Panel admin editable — memoria a largo plazo editable en tiempo real

3.3 Voz

• Input de voz — Web Speech Recognition, idioma es-MX, detección continua

• Output de voz — Web Speech Synthesis, voz femenina en español (Paulina / Mónica / sistema)

• SOFIAA solo habla cuando el usuario inicia con el micrófono (respeta el canal elegido)

3.4 Navegación y seguridad

• Navegación externa libre a portfolio, LinkedIn, Facebook e Instagram de Abrahan

• Navegación a sitios externos protegida por palabra de autorización ('freepotamo')

• Detección de autorización en servidor — el modelo nunca ve ni revela la palabra

• Panel de administración oculto — accesible solo con la frase 'espada del augurio'

3.5 Experiencia visual

• Orbe neural SVG animado con estados: idle, thinking, responding

• 15 neuronas izquierdas (azul) + 15 derechas (rosa/naranja) + conexiones animadas

• UI estilo Apple: liquid glass, tema claro, tipografía Helvetica multicolor

• Bienvenida animada con saludos rotativos que desaparecen al iniciar conversación

• 4 acciones rápidas contextuales al inicio de sesión

4. Stack técnico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Framework | Next.js 15 (App Router) + TypeScript |
| Estilos | Tailwind CSS v4 con @theme directive (sin tailwind.config.ts) |
| LLM Principal | openai/gpt-oss-120b vía Groq API (streaming) |
| LLM Memoria | openai/gpt-oss-20b vía Groq API (extracción de hechos) |
| Voz input | Web Speech API — SpeechRecognition (nativo del navegador) |
| Voz output | Web Speech API — SpeechSynthesis (nativo del navegador) |
| Persistencia | localStorage (sofiaa_memory + sofiaa_long_memory) |
| Rendering MD | react-markdown + remark-gfm |
| Streaming | ReadableStream nativo de Next.js (Server-Sent Events pattern) |
| Líneas de código | ~1,100 líneas (page.tsx 605 + Orb.tsx 214 + AdminPanel.tsx 174 + configs) |

5. Estructura de archivos

| Archivo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| src/app/page.tsx | Componente principal — toda la UI y lógica de estado |
| src/app/layout.tsx | Root layout — fuente, html, body |
| src/app/globals.css | Estilos globales — gradiente, keyframes, @theme |
| src/app/api/chat/route.ts | API de chat — llama Groq con streaming |
| src/app/api/memory/route.ts | API de memoria — extrae hechos con LLM pequeño |
| src/components/orb/Orb.tsx | Orbe neural SVG con estados y animaciones |
| src/components/admin/AdminPanel.tsx | Panel de administración secreto |
| src/config/system.prompt.ts | System prompt kernel — personalidad + contexto |
| src/config/navigation.ts | Destinos y reglas de navegación + AUTH_WORD |

6. Próximos pasos

Sprint 4B — Páginas del OS

• Ruta /servicios — descripción de SOFIAA LAB, PASCALL y BERRYWORKS

• Ruta /portafolio — showcase del trabajo de Abrahan

• Ruta /contacto — formulario o acceso directo a redes

• Navegación entre páginas integrada con el orbe y la UI liquid glass

Sprint 4D — Deploy a Vercel

• Configuración de variables de entorno GROQ_API_KEY en Vercel

• Dominio personalizado (sofiaalab.com o similar)

• Verificación de streaming y Web Speech API en producción

• Pruebas de carga y límites de rate en el plan free de Groq

7. Evaluación del proyecto

| Dimensión | Puntuación | Notas |
| --- | --- | --- |
| Avance técnico | 78 / 100 | 4 de 5 sprints al 100% |
| Calidad de UI/UX | 95 / 100 | Experiencia visual de referencia |
| Robustez del sistema | 80 / 100 | Estable tras migración de modelos |
| Personalidad / prompt | 90 / 100 | JARVIS auténtico, contexto completo |
| Sistema de memoria | 85 / 100 | Doble capa sesión + largo plazo |
| Integración de voz | 80 / 100 | Input + output funcionales |
| Seguridad y privacidad | 90 / 100 | Auth server-side, panel oculto |

SOFIAA no es un chatbot — es el primer prototipo funcional de un IX-OS. Con dos sprints restantes (páginas + deploy), el sistema estará listo para su primera presentación pública. El núcleo — IA, voz, memoria, seguridad y UI — ya está construido y validado.